广东省2022年矿山石场治理复绿实施方案

为贯彻落实《广东省人民政府关于印发2022年省十件民生实事分工方案的通知》（粤府〔2022〕14号）要求，确保全省2022年完成矿山石场复绿3000亩以上任务，切实履行矿山地质环境恢复治理职责，持续推进我省矿山生态修复工作，特制定本方案。

一、目标任务

以关闭的矿山石场为重点治理复绿对象，兼顾仍具有生产功能的矿山石场治理复绿工作，进一步强化属地管理，明确责任，科学施策，标本兼治，探索建立由政府、企业、社会三方共同参与的矿山石场治理复绿运行机制，通过各方共同努力，实现修复山体、消除隐患、绿化环境、恢复生态的目标。全年完成矿山石场治理复绿3000亩以上（各地级以上市具体分解任务指标详见附件1），推动矿山生态环境持续改善。

- 二、工作原则

- （一）坚持分类指导、区别对待。加强规划统筹，带位置下达矿山石场治理复绿任务，做好与国土空间规划的衔接。对违反资源环境法律法规和相关规划、污染环境、破坏生态、乱采滥挖的矿山石场，依法予以关闭；对污染治理不规范的矿山石场，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的矿山石场，依法强制关闭；对责任主体灭失的矿山石场，要加强治理复绿。

（二）坚持突出重点、一矿一策。优先治理城市近郊、村镇周边人口密集以及“三区两线”（指重要自然保护区、景观区、居

民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围）附近的矿山石场，重点治理历史遗留矿山石场，注重治理复绿的系统性、完整性、原生性，因地制宜、科学修复。

（三）坚持政府主导、多方联动。充分考虑治理复绿的长期性、艰巨性、反复性，发挥地方政府的主导作用，统筹协调相关部门，不断加强部门联动，合力开展矿山石场治理复绿；积极发动社会力量参与矿山石场治理复绿，按照“谁修复、谁受益”的原则，多方探索市场化推进矿山生态修复的新模式。

（四）坚持成果导向、突出实效。紧扣时间节点，压实工作责任，加强工作统筹，加大督促指导力度，确保合法性、经济性、实操性，坚决杜绝插树苗、挂绿网、假整改等形式主义问题，切实提高治理复绿的实际效果。

三、治理对象和责任分工

- （一）明确治理对象

- 需要进行治理复绿的矿山石场，主要包括：

- 1.存在安全隐患、存有废弃矿井和采空区的矿山石场；

- 2.容易引发地质灾害的矿山石场；

3.已纳入财政资金支持治理复绿的矿山石场；

4.自然保护区、地质公园、森林公园、国有林场等区域内政策性关闭的矿山石场；

5.“三区两线”附近的矿山石场；

- 6.历史遗留矿山石场；

7.按照有关规定开展治理复绿的具有生产功能的矿山石场。

- （二）明确责任主体

- 1.历史遗留矿山石场（按照有关技术规程，以下简称“10类”矿山石场）的治理复绿，由所在地县级以上政府负责；

- 2.有责任主体的废弃矿山石场（按照有关技术规程，以下简称“20类”矿山石场）的治理复绿，由治理复绿义务人负责；

- 3.其他生产矿山石场（按照有关技术规程，以下简称“30类”矿山石场）的治理复绿，由矿山企业负责。

- （三）明确部门责任

1.自然资源部门负责“10类”矿山石场治理复绿的牵头实施、监督检查、验收及数据汇总工作，负责“20类”、“30类”矿山石场治理复绿的监督检查、验收及数据汇总工作。其中，林业部门为地级以上市政府组成部门的，负责各类自然保护区、地质公园、森林公园、国有林场等区域内“10类”矿山石场治理复绿的牵头实施、监督检查、验收及数据汇总工作，负责各类自然保护区、地质公园、森林公园、国有林场等区域内所有采石场治理复绿的监督检查、验收及数据汇总工作。

2.市县财政部门负责统筹保障“10类”矿山石场治理复绿年度工作经费。

3.生态环境部门负责对矿山石场周边生态环境进行监督管理，配合参加矿山石场治理复绿的监督检查和项目验收工作。

- 4.住房城乡建设部门配合自然资源部门探索利用市场化方式推进城市近郊矿山生态修复。

5.水利部门负责对矿山造成水土流失情况进行监督管理，配合参加矿山石场治理复绿的监督检查和项目验收工作。

- 6.农业农村部门配合自然资源部门探索利用市场化方式推进农村矿山生态修复。

- 7.文化和旅游部门负责探索利用旅游功能转化等方式推进矿山生态修复，发展文旅产业。

8.应急管理部门负责对“30类”矿山石场开采情况进行安全生产监督管理，配合参加矿山石场治理复绿的监督检查和项目验收工作。

- 四、工作要求

- （一）压实责任。各地政府要高度重视，落实主体责任，切实加强统筹协调，将目标任务化、任务责任化、责任节点化，督促严格履行治理复绿责任，确保完成工作任务；要组织有关部门，加强对治理复绿工作的监督检查和竣工验收，确保治理复绿质量，并严防企业借治理复绿之名偷采盗采。

- （二）强化督导。省自然资源厅将根据工作安排，适时组织对各地矿山石场治理复绿情况进行现场核查，重点关注治理复绿进展和成效。对工作扎实、进展较快、成效较好的地市和项目，及时总结经验并推广全省予以通报表扬；对重视程度不够、工作进展缓慢、工作成效较差甚至弄虚作假的地市，将严肃处理，责令限时整改并予以全省通报批评，同时暂停该地区各类型生态修复项目申报。各地级以上市自然资源主管部门要加大督促指导力度，定期对相关项目进展情况进行调研核查，推动项目加快实施。

- （三）台账管理。各地级以上市政府要于2022年12月15日前将本地区工作情况报送省自然资源厅、财政厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、水利厅、农业农村厅、文化和旅游厅、应急管理厅以及省林业局。各地级以上市自然资源部门于本方案印发后，每月底前将工作进度月报表，以Excel文件及加盖公章的PDF扫描件报送省自然资源厅（详见附件3）。省自然资源厅将根据工作进度，及时督促提醒工作进度滞后的地市，并于年底前汇总全省情况报告省政府，对工作推进不力、造成严重后果的，及时进行通报。

- 附件：1.广东省2022年度矿山石场治理复绿任务指标分解表

- 2.矿山石场治理复绿项目安排表（2022年）

- 3.矿山石场治理复绿进度月报表（2022年）

附件1

广东省2022年度矿山石场治理复绿任务

指标分解表

| 序号 | 地市 | 土地损毁矿山面积（亩） |  |  |  | 2022年建议下达治理复绿面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他生产矿山（30类矿山） | 历史遗留矿山（10类矿山） | 有责任主体的废弃矿山（20类矿山） | 合计 |  |
| 1 | 广州市 | 7409.1 | 1025.85 | 2914.35 | 11349.3 | 118.5 |
| 2 | 深圳市 | 0 | 1651.05 | 306 | 1957.05 | 60 |
| 3 | 珠海市 | 2.55 | 1644.3 | 183.75 | 1830.6 | 60 |
| 4 | 汕头市 | 4539.6 | 846.75 | 599.85 | 5986.2 | 60 |
| 5 | 佛山市 | 182.25 | 2515.95 | 1116.3 | 3814.5 | 60 |
| 6 | 韶关市 | 32092.5 | 26273.85 | 3404.85 | 61771.2 | 430.2 |
| 7 | 河源市 | 20355 | 30026.85 | 2074.95 | 52456.8 | 365.4 |
| 8 | 梅州市 | 29110.05 | 18709.8 | 350.25 | 48170.1 | 600 |
| 9 | 惠州市 | 19579.95 | 7374.45 | 12012.75 | 38967.15 | 271.35 |
| 10 | 汕尾市 | 1306.5 | 5978.25 | 727.5 | 8012.25 | 60 |
| 11 | 东莞市 | 0 | 5412.75 | 0 | 5412.75 | 60 |
| 12 | 中山市 | 0 | 5005.5 | 0 | 5005.5 | 60 |
| 13 | 江门市 | 11157.6 | 5284.05 | 3816.45 | 20258.1 | 141.15 |
| 14 | 阳江市 | 4836.9 | 1693.65 | 2069.1 | 8599.65 | 60 |
| 15 | 湛江市 | 1472.25 | 3754.65 | 1257 | 6483.9 | 60 |
| 16 | 茂名市 | 1994.25 | 7744.65 | 5614.95 | 15353.85 | 106.95 |
| 17 | 肇庆市 | 26158.2 | 8165.7 | 6289.95 | 40613.85 | 282.9 |
| 18 | 清远市 | 31806.3 | 26239.35 | 7644.9 | 65690.55 | 457.5 |
| 19 | 潮州市 | 5337.45 | 4860.15 | 0 | 10197.6 | 70.95 |
| 20 | 揭阳市 | 6930 | 6461.55 | 816.75 | 14208.3 | 99 |
| 21 | 云浮市 | 12863.25 | 2599.05 | 1207.05 | 16669.35 | 116.1 |
|  | 广东省 | 217133.7 | 173268 | 52406.7 | 442808.55 | 3600 |

说明：

1.为保障任务实施，全省需治理面积在省政府下达任务的基础上，上浮20%，总量3600亩。梅州市有“山水项目”中央资金补助，直接下达600亩；其他各市最低任务为60亩（根据全省初步分配公式测算）。广州、深圳、佛山、东莞、中山及珠海市属于经济发达地区，任务在分摊面积基础上上浮50%。

- 2. 经测算深圳、佛山、东莞、中山、珠海市、汕头、汕尾、阳江及湛江共9市不足60亩，按最低任务计算；其他11市下达各市治理复绿指标=（各市土地损毁矿山面积）÷（11市累积土地损毁矿山面积）×2460亩。

3.历史遗留矿山石场（10类矿山）治理复绿面积原则上不小于所下达指标的50%，历史遗留矿山石场在总的损毁面积中占比不超过20%的地市可适当下调比重。

4.生产矿山石场土地损毁面积来源于2016年至2019年的矿山地质环境调查数据；历史遗留矿山石场（10类矿山）和20类矿山石场土地损毁矿山面积来源于2021年历史遗留矿山石场核查各市上报的数据。

5.分类说明，历史遗留矿山石场（10类矿山）包括：①无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山石场，②由政府承担治理恢复责任的政策性关闭矿山石场；有责任主体的废弃矿山石场（20类矿山）包括：①由企业履行治理恢复责任的政策性关闭矿山石场，②由企业或个人履行治理恢复责任的废弃矿山石场；其他生产矿山石场（30类矿山）包括：①生产矿山石场②采矿权过期未注销矿山石场

附件2

矿山石场治理复绿项目安排表（2022年）

| 序号 | 项目所在地名称（市、县） | 所在矿山石场名称 （或关闭前名称） | 图斑编号 | 中心点 经纬度坐标 | 治理复绿 项目名称 | 治理复绿 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广州(下达任务7.90公顷，即118.50亩) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 花都区 | 原牛栏龙石场水泥用灰岩矿山 | GD4401142022001001 | 113.290110,23.576770 | 原牛栏龙石场水泥用灰岩矿山复绿项目 | 广州市花都区炭步镇藏书院村 |
| 2 |  | 原河尾石夹窝采点 | GD4401142022002001 | 113.044524,23.355717 | 原河尾石夹窝、猫窿泥场采点复绿项目 | 花都区梯面镇联民村 |
| 3 |  | 广州市珠江水泥有限公司石灰石矿山 | GD4401142022003001 | 113.072808,23.362586 | 珠江水泥厂石灰石矿山2022年度复绿项目 | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 4 |  | 广州市珠江水泥有限公司砂页岩矿山 | GD4401142022004001 | 113.149196,23.332082 | 珠江水泥厂砂页岩矿山2022年度复绿项目 | 广州市珠江水泥有限公司 |
| 5 |  | 广州市越堡水泥有限公司青龙岗石灰石矿山 | GD4401142022005001 | 113.088039,23.292455 | 越堡水泥厂石灰石矿山2022年度复绿项目 | 广州市越堡水泥有限公司 |
| 6 | 从化区 | 广州矮岭石场建材有限公司 | GD4401172022001001 | 113.533333,23.655000 | 矮岭石场2022年度复绿项目 | 广州矮岭石场建材有限公司 |
| 二、深圳（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝安区 | 潭头二石场 | GD4403062022001001 | 113.863377,22.741634 | 松岗街道潭头石场东侧边坡综合整治工程 | 深圳市宝安区松岗街道办事处 |
| 三、珠海（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鹤州新区 | 珠海市担杆外伶仃石矿场 | GD4404022022001001 | 114.038880,22.099867 | 珠海市担杆外伶仃石矿场复绿 | 珠海市担杆镇人民政府 |
| 四、汕头（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潮南区 | 汕头市潮南区古厝狮山石场 | GD4405142022001001 | 116.362289,23.187128 | 汕头市潮南区古厝狮山石场 | 汕头市自然资源局潮南分局 |
| 五、佛山（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高明区 | 鸿峰石场 | GD4406082022001001 | 112.769137,22.803955 | 鸿峰石场矿山修复 | 鸿峰石场有限公司 |
| 六、韶关（下达任务28.68公顷，即430.20亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武江区 | 韶关市武江区重阳耀庆铅锌矿 | GD4402032022001001 | 113.420461,24.843026 | 韶关市武江区重阳镇一六矿区环境风险管控二期 | 武江区人民政府 |
| 2 | 曲江区 | 广东省大宝山矿业有限公司大宝山多金属矿 | GD4402052022001001 | 113.722214,24.544290 | 新山片区历史遗留矿山生态恢复治理工程（二、三、四期） | 曲江区人民政府、翁源县人民政府 |
| 3 | 南雄市 | 南雄市珠玑镇凿岭石场 | GD4402822022001001 | 114.315550,25.202375 | 南雄市珠玑镇凿岭石场矿山地质环境恢复治理工程 | 南雄市人民政府 |
| 4 | 新丰县 | 新丰县马头镇路下村陶瓷土矿场 | GD4402332022001001 | 114.335072,23.943428 | 新丰县新丰江流域（马头镇路下村）陶瓷土矿历史遗留工矿废弃地复垦工程 | 新丰县人民政府 |
| 七、河源（下达任务24.36公顷，即365.40亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙川县 | 龙川县黎咀镇珠头石村巫屋石场 | GD4416222022001001 | 115.327004,24.313900 | 黎咀镇珠头石村巫屋石场矿区复绿 | 龙川县金源旺矿业有限公司 |
| 2 |  | 龙川县上坪镇新村村绿湖坳废弃稀土矿区 | GD4416222022002001 | 115.501999,24.656601 | 龙川县上坪镇新村村绿湖坳废弃稀土矿区复绿 | 上坪镇政府 |
| 3 | 和平县 | 和平县俐源镇石磜建筑石料场 | GD4416242022001001 | 114.767998,24.510700 | 和平县俐源镇石磜建筑石料场复绿项目 | 和平县云星建材有限公司 |
| 4 |  | 和平县林寨山前石场 | GD4416242022002001 | 115.063004,24.234800 | 和平县林寨山前石场复绿项目 | 和平县林寨山前石场 |
| 5 | 连平县 | 广东明珠集团矿业有限公司大顶铁矿 | GD4416232022001001 | 114.594002,24.124701 | 明珠矿业露天采矿场已到境界台阶(570、558、546台阶）治理复绿项目 | 广东明珠集团矿业有限公司 |
| 6 | 紫金县 | 广东天高矿业股份有限公司 | GD4416212022001001 | 114.944000,23.593599 | 广东天高矿业股份有限公司复绿项目 | 广东天高矿业股份有限公司 |
| 7 |  | 紫金县金台建筑材料有限公司 | GD4416212022002001 | 114.830002,23.719601 | 紫金县金台建筑材料有限公司复绿项目 | 紫金县金台建筑材料有限公司 |
| 8 |  | 紫金县金台建筑材料有限公司 | GD4416212022003001 | 114.828003,23.717501 | 紫金县金台建筑材料有限公司复绿项目 | 紫金县金台建筑材料有限公司 |
| 9 |  | 紫金县柏埔镇恒基石场 | GD4416212022004001 | 114.852997,23.727800 | 紫金县柏埔镇恒基石场复绿项目 | 紫金县柏埔镇恒基石场 |
| 10 | 江东新区 | 河源源昌建材有限公司临江镇芙蓉石场 | GD4416022022001001 | 114.723000,23.663700 | 三号排土场复绿复垦 | 河源源昌建材有限公司 |
| 11 | 源城区 | 河源市源城区源南镇白田村山子尾石场 | GD4416022022002001 | 114.646004,23.680700 | 矿山复绿 | 河源市源城区源南镇白田村山子尾石场 |
| 12 | 龙川县 | 龙川县佗城镇四甲佛子前石场 | GD4416222022003001 | 115.192001,23.998199 | 佗城镇四甲佛子前石场矿区复绿 | 龙川泽源建筑石料有限公司 |
| 13 | 东源县 | 广东省东源县义合镇南浩村黄沙坑废弃稀土矿区 | GD4416252022001001 | 114.853996,23.796900 | 义合镇南浩村黄沙坑废弃稀土矿区生态修复及废料利用 | 东源县义合镇人民政府 |
| 八、梅州（下达任务40.00公顷，即600.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平远县 | 石正银坑尾高岭土矿 | GD4414262022001001 | 115.782548,24.509054 | 石正银坑尾高岭土矿治理项目 | 石正银坑尾高岭土矿场 |
| 2 |  | 石正镇棉羊神子下石场 | GD4414262022002001 | 115.869096,24.496337 | 石正镇棉羊神子下石场治理项目 | 石正镇棉羊神子下石场 |
| 3 | 五华县 | 五华县金寰氟业有限公司中洞萤石矿 | GD4414242022001001 | 115.531990,24.038746 | 五华县金寰氟业有限公司中洞萤石矿 | 五华县金寰氟业有限公司中洞萤石矿场 |
| 4 |  | 五华县安流镇葵樟村华兴石场 | GD4414242022002001 | 115.680953,23.758905 | 五华县安流镇葵樟村华兴石场 | 五华县安流镇葵樟村华兴石场 |
| 5 |  | 五华县双华镇跌马硿石场 | GD4414242022003001 | 115.812672,23.748264 | 五华县双华镇跌马硿石场 | 五华县双华镇跌马硿石场 |
| 6 |  | 五华县油田万华石场 | GD4414242022004001 | 115.848999,23.864143 | 五华县油田万华石场 | 五华县油田万华石场 |
| 7 |  | 五华县石马山旅游开发有限公司梅塘石场 | GD4414242022005001 | 155.489026,23.807660 | 五华县石马山旅游开发有限公司梅塘石场 | 五华县石马山旅游开发有限公司梅塘石场 |
| 8 |  | 五华县宝联石业有限公司近江黄峰嶂石场 | GD4414242022006001 | 115.705148,23.834655 | 五华县宝联石业有限公司近江黄峰嶂石场 | 五华县宝联石业有限公司近江黄峰嶂石场 |
| 9 |  | 五华县联合矿业有限公司龙田石场 | GD4414242022007001 | 115.555626,23.887412 | 五华县联合矿业有限公司龙田石场 | 五华县联合矿业有限公司龙田石场 |
| 10 |  | 五华县留畲石业有限公司留畲石场 | GD4414242022008001 | 115.495356,23.496840 | 五华县留畲石业有限公司留畲石场 | 五华县留畲石业有限公司留畲石场 |
| 11 |  | 五华县世创土石方工程有限公司棉洋镇享达石场 | GD4414242022009001 | 115.683941,23.620518 | 五华县世创土石方工程有限公司棉洋镇享达石场 | 五华县世创土石方工程有限公司棉洋镇享达石场 |
| 12 |  | 五华县冶金矿产总公司新桥洋田瓷土矿 | GD4414242022010001 | 115.507375,24.187087 | 五华县冶金矿产总公司新桥洋田瓷土矿 | 五华县冶金矿产总公司新桥洋田瓷土矿场 |
| 13 | 梅江区 | 梅州市梅江区城北镇玉西煤矿 | GD4414022022001001 | 115.594700,24.204300 | 梅州市梅江区城北镇玉西煤矿新子湖矿区治理复绿 | 梅江区人民政府 |
| 14 | 丰顺县 | 丰顺县留隍镇长林村瓷土矿04 | GD4414232022001001 | 116.502559,23.876661 | 丰顺县废弃稀土瓷土矿山生态恢复治理工程 | 留隍镇人民政府 |
| 15 |  | 丰顺县八乡山镇马山村稀土开采点01 | GD4414232022002001 | 115.978289,23.792614 | 丰顺县废弃稀土瓷土矿山生态恢复治理工程 | 八乡山镇人民政府 |
| 16 | 大埔县 | 大埔县枫朗镇流岗亭陶瓷土矿 | GD4414222022001001 | 116.771541,24.218597 | 大埔县枫朗镇流岗亭陶瓷土矿 | 大埔县枫朗镇流岗亭陶瓷土矿场 |
| 17 |  | 大埔县展江矿业有限公司雷公岭石场 | GD4414222022004001 | 116.684850,24.402400 | 大埔县展江矿业有限公司雷公岭石场 | 大埔县展江矿业有限公司雷公岭石场 |
| 18 |  | 大埔县展江矿业有限公司雷公岭石场 | GD4414222022003001 | 116.684850,24.402400 | 大埔县展江矿业有限公司雷公岭石场 | 大埔县展江矿业有限公司雷公岭石场 |
| 19 |  | 大埔县桃源镇洋济岗瓷土场 | GD4414222022002001 | 116.658113,24.112296 | 大埔县桃源镇洋济岗瓷土场 | 大埔县桃源镇洋济岗瓷土场 |
| 20 | 蕉岭县 | 蕉岭县永安和矿业有限公司永安河石场 | GD4414272022001001 | 116.185246,24.761246 | 蕉岭县永安和矿业有限公司永安河石场 | 蕉岭县永安和矿业有限公司永安河石场 |
| 21 |  | 蕉岭县文福镇白湖新娘山石场 | GD4414272022002001 | 116.187246,24.797245 | 蕉岭县文福镇白湖新娘山石场 | 蕉岭县文福镇白湖新娘山石场 |
| 22 |  | 蕉岭县广福镇广育石场（普通合伙） | GD4414272022003001 | 116.168246,24.805284 | 蕉岭县广福镇广育石场（普通合伙） | 蕉岭县广福镇广育石场 |
| 23 |  | 蕉岭县晟兴矿产资源开发有限公司坑头石场 | GD4414272022004001 | 116.206252,24.762460 | 蕉岭县晟兴矿产资源开发有限公司坑头石场 | 蕉岭县晟兴矿产资源开发有限公司坑头石场 |
| 24 |  | 蕉岭县兴福镇叟乐大半岌石场 | GD4414272022005001 | 116.164244,24.614251 | 蕉岭县兴福镇叟乐大半岌石场 | 蕉岭县人民政府 |
| 25 |  | 蕉岭县兴福镇叟乐大半岌石场 | GD4414272022006001 | 116.165244,24.614250 | 蕉岭县兴福镇叟乐大半岌石场 | 蕉岭县人民政府 |
| 26 | 兴宁市 | 广东权融矿业有限公司淳裕石场 | GD4414812022001001 | 115.636089,24.109671 | 淳裕石场边坡复绿 | 广东权融矿业有限公司淳裕石场 |
| 27 |  | 兴宁市金鑫稀土有限公司柏塘瓷土矿 | GD4414812022002001 | 115.912490,24.163550 | 柏塘瓷土矿边坡复绿 | 兴宁市金鑫稀土有限公司柏塘瓷土矿场 |
| 28 |  | 兴宁市径南镇柏塘石场 | GD4414812022003001 | 115.898008,24.148445 | 柏塘石场闭坑复绿 | 兴宁市径南镇柏塘石场 |
| 29 |  | 兴宁华顺瓷土开发有限公司 | GD4414812022004001 | 115.915800,24.170392 | 兴宁华顺瓷土开发有限公司边坡复绿 | 兴宁华顺瓷土开发有限公司 |
| 30 |  | 兴宁市大坪镇废弃稀土矿山 | GD4414812022005001 | 115.614167,24.322778 | 兴宁市大坪镇废弃稀土矿山 | 兴宁市人民政府 |
| 31 |  | 兴宁市大坪镇废弃稀土矿山 | GD4414812022006001 | 115.611944,24.326389 | 兴宁市大坪镇废弃稀土矿山 | 兴宁市人民政府 |
| 32 |  | 兴宁市大坪镇废弃稀土矿山 | GD4414812022007001 | 115.612770,24.318611 | 兴宁市大坪镇废弃稀土矿山 | 兴宁市人民政府 |
| 33 | 梅县区 | 梅州市梅县区瑶上榕岗横坑石场 | GD4414032022001001 | 115.933293,24.289499 | 梅州市梅县区瑶上榕岗横坑石场 | 梅州市梅县区瑶上榕岗横坑石场 |
| 34 |  | 梅州市梅县区白渡春生石场 | GD4414032022002001 | 116.168342,24.477342 | 梅州市梅县区白渡春生石场 | 梅州市梅县区白渡春生石场 |
| 35 |  | 梅州市金贝建材厂梅南良山石场 | GD4414032022003001 | 116.065771,24.158305 | 梅州市金贝建材厂梅南良山石场 | 梅州市金贝建材厂梅南良山石场 |
| 36 |  | 梅州市梅县区雁洋永福石盘下石场 | GD4414032022004001 | 116.274744,24.413003 | 梅州市梅县区雁洋永福石盘下石场 | 梅州市梅县区雁洋永福石盘下石场 |
| 37 |  | 梅州市梅县区南口镇龙塘石场 | GD4414032022005001 | 115.949970,24.280670 | 梅州市梅县区南口镇龙塘石场 | 梅州市梅县区南口镇龙塘石场 |
| 38 |  | 梅州市梅县区丙村镇龙骨坑石场 | GD4414032022006001 | 116.191882,24.374163 | 梅州市梅县区丙村镇龙骨坑石场 | 梅州市梅县区丙村镇龙骨坑石场 |
| 39 |  | 梅州市梅县区南口镇虎坑石场 | GD4414032022007001 | 115.954231,24.282198 | 梅州市梅县区南口镇虎坑石场 | 梅州市梅县区南口镇虎坑石场 |
| 40 |  | 梅县云芳实业有限公司芦子坑煤矿 | GD4414032022008001 | 115.922004,24.433040 | 梅县云芳实业有限公司芦子坑煤矿 | 梅县人民政府 |
| 41 |  | 梅西煤炭实业有限公司金山煤矿枫树坳李云清井 | GD4414032022009001 | 115.918113,24.449115 | 梅西煤炭实业有限公司金山煤矿枫树坳李云清井 | 梅县人民政府 |
| 九、惠州（下达任务18.09公顷，即271.35亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 惠城区 | 惠州市鑫源石料有限公司 | GD4413022022001001 | 114.415911,22.995387 | 惠州市鑫源石场二期平台复绿工程 | 惠州市鑫源石料有限公司 |
| 2 | 惠东县 | 惠东县白花镇兴盛石场 | GD4413232022001001 | 114.689957,22.948510 | 白花兴盛石场治理复绿 | 惠东县白花镇兴盛石场 |
| 3 |  | 惠东县安泰石场有限公司 | GD4413232022002001 | 114.708415,22.960034 | 安泰石场治理复绿 | 惠东县安泰石场有限公司 |
| 4 | 惠阳区 | 惠州市南坑泰源石场有限公司 | GD4413032022001001 | 114.265307,22.823316 | 惠州市南坑泰源石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市南坑泰源石场有限公司 |
| 5 |  | 惠州市惠阳区宝山石场有限公司 | GD4413032022002001 | 114.263429,22.825468 | 惠州市惠阳区宝山石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市惠阳区宝山石场有限公司 |
| 6 |  | 惠州市惠阳区华富石场有限公司 | GD4413032022003001 | 114.336388,22.814712 | 惠州市惠阳区华富石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市惠阳区华富石场有限公司 |
| 7 |  | 惠州市惠阳区君安实业发展有限公君安石场 | GD4413032022004001 | 114.512882,22.923586 | 惠州市惠阳区君安实业发展有限公君安石场2022年复绿项目 | 惠州市惠阳区君安实业发展有限公君安石场 |
| 8 |  | 惠州市捷利布松坳石场有限公司 | GD4413032022005001 | 114.541374,23.070013 | 惠州市捷利布松坳石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市捷利布松坳石场有限公司 |
| 9 |  | 惠州市惠阳区红卫东方石场有限公司 | GD4413032022006001 | 114.233719,22.814697 | 惠州市惠阳区红卫东方石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市惠阳区红卫东方石场有限公司 |
| 10 |  | 惠州市惠阳区冠良实业有限公司 | GD4413032022007001 | 114.239593,22.811842 | 惠州市惠阳区冠良实业有限公司2022年复绿项目 | 惠州市惠阳区冠良实业有限公司 |
| 11 |  | 惠州市惠阳华茂石场有限公司 | GD4413032022008001 | 114.275249,22.819457 | 惠州市惠阳华茂石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市惠阳华茂石场有限公司 |
| 12 |  | 惠州市邻岭石场有限公司 | GD4413032022009001 | 114.374234,22.805329 | 惠州市邻岭石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市邻岭石场有限公司 |
| 13 |  | 惠州市腾兴实业有限公司 | GD4413032022010001 | 114.377496,22.811571 | 惠州市腾兴实业有限公司2022年复绿项目 | 惠州市腾兴实业有限公司 |
| 14 |  | 惠州市惠阳区创粤辉石场有限公司 | GD4413032022011001 | 114.250676,22.825705 | 惠州市惠阳区创粤辉石场有限公司2022年复绿项目 | 惠州市惠阳区创粤辉石场有限公司 |
| 十、汕尾（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城区 | 汕尾市城区红草镇和盛石场（历史遗留旧石口） | GD4415002022001001 | 115.347756,22.823541 | 汕尾市城区受损弃置地绿化项目 | 汕尾市城区自然资源局 |
| 2 |  |  | GD4415002022001002 | 115.348985,22.823540 | 汕尾市城区受损弃置地绿化项目 | 汕尾市城区自然资源局 |
| 3 |  |  | GD4415002022001003 | 115.348769,22.822610 | 汕尾市城区受损弃置地绿化项目 | 汕尾市城区自然资源局 |
| 4 |  |  | GD4415002022001004 | 115.347835,22.821978 | 汕尾市城区受损弃置地绿化项目 | 汕尾市城区自然资源局 |
| 十一、东莞（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大岭山镇 | 东莞市大岭山大片美石场 | GD4419002022001001 | 113.797556,22.898438 | 东莞市大岭山镇大片美石场矿山地质环境恢复治理与生态修复方案 | 大岭山镇人民政府 |
| 十二、中山（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 神湾镇 | 合力石场 | GD4420002022001001 | 113.363998,22.337999 | 神湾镇古宥大坑塘采石场及合力采石场矿山生态修复工程 | 神湾镇政府 |
| 十三、江门（下达任务9.41公顷，即141.15亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新会区 | 江门市玮泰石业有限公司 | GD4407052021001001 | 112.910515,22.539526 | 江门市玮泰石业矿山复绿 | 江门市玮泰石业有限公司 |
| 2 | 鹤山市 | 鹤山市南星福胜新型建材有限公司 | GD4407842022001001 | 112.054001,22.038032 | 南星福胜砖瓦用页岩矿闭坑治理复绿 | 鹤山市南星福胜新型建材有限公司 |
| 十四、阳江（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阳东区 | 阳江市阳东区塘围永达石场 | GD4417232022001001 | 111.962295,21.943166 | 阳江市阳东区塘围永达石场 | 阳江市阳东区塘围永达石场 |
| 十五、湛江（下达任务4.00公顷，即60.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 徐闻县 | 徐闻迈陈新泉砖厂 | GD4408252022001001 | 110.436001,20.341096 | 湛江市2020年历史遗留矿山生态修复项目 | 徐闻县政府 |
| 2 |  |  | GD4408252022002001 | 110.015393,20.299673 | 湛江市2020年历史遗留矿山生态修复项目 | 徐闻县政府 |
| 3 |  |  | GD4408252022003001 | 110.392712,20.581069 | 湛江市2020年历史遗留矿山生态修复项目 | 徐闻县政府 |
| 4 |  | 广东地方国营徐闻县红砖厂 | GD4408252022004001 | 110.196535,20.357255 | 湛江市2020年历史遗留矿山生态修复项目 | 徐闻县政府 |
| 5 |  | 徐闻县大黄金新建材厂 | GD4408252022005001 | 110.025262,20.305167 | 湛江市2020年历史遗留矿山生态修复项目 | 徐闻县政府 |
| 6 |  | 徐闻县大黄金新建材厂 | GD4408252022006001 | 110.025694,20.303996 | 湛江市2020年历史遗留矿山生态修复项目 | 徐闻县政府 |
| 7 |  |  | GD4408252022007001 | 109.990468,20.323546 | 湛江市2020年历史遗留矿山生态修复项目 | 徐闻县政府 |
| 十六、茂名（下达任务7.13公顷，即106.95亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高州市 | 高州市谢鸡镇罗迪坑矿区陶瓷土矿 | GD4409812022001001 | 110.969722,21.902222 | 广东省高州市谢鸡镇罗迪坑矿区陶瓷土矿矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 高州市白石瓷土厂 |
| 2 | 电白区 | 茂名市电白区观珠镇合利山猪箩岭矿区 | GD4409042022001001 | 111.266482,21.662612 | 茂名市电白区合胜石材有限公司建筑用花岗岩矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 茂名市电白区合胜石材有限公司 |
| 3 |  | 茂名市电白区观珠镇合利山猪箩岭矿区 | GD4409042022002001 | 111.265816,21.660268 | 茂名市电白区合胜石材有限公司建筑用花岗岩矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 茂名市电白区合胜石材有限公司 |
| 4 | 信宜市 | 广东省信宜市平塘 镇北中矿区陶瓷土 矿 | GD4409832022001001 | 111.305095,22.445971 | 信宜中汇矿业有限公司平塘镇 北中矿区陶瓷土矿 | 信宜中汇矿业有限公司 |
| 5 |  | 广东省信宜市平塘 镇北中矿区陶瓷土 矿 | GD4409832022001002 | 111.305095,22.445971 | 信宜中汇矿业有限公司平塘镇 北中矿区陶瓷土矿矿山地质环 境保护与土地复垦项目 | 信宜中汇矿业有限公司 |
| 十七、肇庆（下达任务18.86公顷，即282.90亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 端州区 | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场 | GD4412022022001001 | 112.404310,23.099737 | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场修复工程 | 端州区人民政府 |
| 2 |  | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场 | GD4412022022002001 | 112.404310,23.099737 | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场修复工程 | 端州区人民政府 |
| 3 |  | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场 | GD4412022022003001 | 112.404310,23.099737 | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场修复工程 | 端州区人民政府 |
| 4 |  | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场 | GD4412022022004001 | 112.404310,23.099737 | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场修复工程 | 端州区人民政府 |
| 5 |  | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场 | GD4412022022005001 | 112.404310,23.099737 | 肇庆市端州区三榕都草坑泥石场修复工程 | 端州区人民政府 |
| 6 | 高要区 | 高要市禄步镇隔岭永发石场 | GD4412042022001001 | 112.299740,23.241034 | 高要市禄步镇隔岭永发石场治理复垦项目 | 高要区人民政府 |
| 7 | 高新区 | 肇庆市高新区新兴业石场 | GD4412842022002001 | 112.843523,23.360861 | 肇庆市高新区新兴业石场治理复绿项目 | 肇庆市高新区新兴业石场有限公司 |
| 8 | 广宁县 | 广宁县满塘矿业有限公司 | GD4412232022001001 | 112.533875,23.684428 | 广宁县满塘矿业有限公司排土场治理复绿工程 | 广宁县满塘矿业有限公司 |
| 9 | 怀集县 | 中洲镇鱼藤村1号矿 | GD4412242022001001 | 112.199208,24.145853 | 中洲镇鱼藤村1号矿生态修复项目 | 怀集县人民政府 |
| 10 | 封开县 | 封开县东威石业有限公司 | GD4412252022001001 | 111.220277,23.406388 | 封开县东威石业有限公司矿山地质环境治理与生态修复项目 | 封开县东威石业有限公司 |
| 11 |  | 封开县江口镇李志强石场（龙鑫矿业） | GD4412252022002001 | 111.217777,23.446111 | 封开县江口镇李志强石场（龙鑫矿业）矿山地质环境治理与生态修复项目 | 封开县江口镇李志强石场 |
| 12 |  | 封开县江口镇李志强石场（龙鑫矿业） | GD4412252022002002 | 112.217777,24.446111 | 封开县江口镇李志强石场（龙鑫矿业）矿山地质环境治理与生态修复项目 | 封开县江口镇李志强石场 |
| 13 | 德庆县 | 德庆县官圩荷木岭石业有限公司 | GD4412262022001001 | 111.773003,23.279699 | 广东省德庆县官圩镇荷木岭矿区建筑用花岗岩矿项目土地复垦方案 | 德庆县官圩荷木岭石业有限公司 |
| 14 |  | 德庆县莫村镇顺发瓷砂场 | GD4412262022002001 | 112.220001,23.468201 | 德庆县莫村镇新富门瓷砂有限公司（顺发矿区责任范围）矿山地质环境恢复治理工程 | 德庆县莫村镇车牛新富门瓷砂有限公司 |
| 15 | 四会市 | 四会市大沙镇丰乐围水利会石业有限公司 | GD4412842022001001 | 112.703506,23.295823 | 四会市大沙镇丰乐围水利会石业有限公司闭坑治理复绿工程 | 四会市大沙镇丰乐围水利会石业有限公司 |
| 十八、清远（下达任务30.50公顷，即457.50亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清新区 | 源潭镇松塘大尾山瓷土矿场 | GD4418022022001001 | 113.224205,23.691278 | 源潭镇松塘大尾山瓷土矿场治理复绿工程 | 源潭镇人民政府 |
| 2 |  | 清城区源潭镇青龙婆窿石场 | GD4418022022002001 | 113.261649,23.637660 | 清城区源潭镇青龙婆窿石场治理复绿工程 | 源潭镇人民政府 |
| 3 |  | 源潭镇青龙杨梅根二号矿场有限公司 | GD4418022022003001 | 113.282300,23.626979 | 源潭镇青龙杨梅根二号矿场有限公司治理复绿工程 | 源潭镇人民政府 |
| 4 |  | 清新县鼎盛石英矿有限公司 | GD4418032022001001 | 112.861735,23.918481 | 清新区鼎盛石英矿矿山治理复绿项目 | 清新县鼎盛石英矿有限公司 |
| 5 | 佛冈县 | 佛冈县汤塘上乪石场 | GD4418212022001001 | 113.520979,23.777209 | 佛冈县2022年矿山治理复绿 | 佛冈县汤塘上乪石场有限公司 |
| 6 | 英德市 | 英德市朗新石料有限公司 | GD4418812022001001 | 113.262344,24.171009 | 英德市朗新石料有限公司望埠镇朗新狮子山水泥用灰岩矿治理复垦 | 英德市朗新石料有限公司 |
| 7 | 连州市 | 连州市星子镇上田花岗石场 | GD4418822022001001 | 112.373301,24.572780 | 广东省连州市星子镇上田花岗石场矿山地质环境保护与土地复垦工程 | 连州市星子镇上田花岗石场有限公司 |
| 8 | 连山壮族瑶族自治县 | 连山壮族瑶族自治县永和镇小赛冲辉绿岩矿 | GD4418252022001001 | 111.952422,24.685964 | 连山壮族瑶族自治县永和镇小赛冲辉绿岩矿治理复绿项目 | 连山壮族瑶族自治县大地矿业有限公司 |
| 9 | 连南瑶族自治县 | 连南县三星水泥有限责任公司采石场 | GD4418262022001001 | 112.284000,24.694400 | 广东省清远市连南瑶族自治县三星水泥有限责任公司采石场复绿治理工程 | 连南瑶族自治县自然资源局 |
| 10 |  | 连南县三星水泥有限责任公司采石场 | GD4418262022001002 | 112.286000,24.694600 | 广东省清远市连南瑶族自治县三星水泥有限责任公司采石场复绿治理工程 | 连南瑶族自治县自然资源局 |
| 11 | 阳山县 | 阳山县阳城镇西牛塘紅土场 | GD4418232022001001 | 112.569000,24.406500 | 阳山县阳城镇西牛塘紅土场生态修复 | 阳城镇人民政府 |
| 12 |  | 阳山县阳城镇西牛塘紅土场 | GD4418232022001002 | 112.569000,24.405500 | 阳山县阳城镇西牛塘紅土场生态修复 | 阳城镇人民政府 |
| 13 |  | 阳山县阳城镇西牛塘紅土场 | GD4418232022001003 | 112.570000,24.405000 | 阳山县阳城镇西牛塘紅土场生态修复 | 阳城镇人民政府 |
| 14 |  | 阳山县阳城镇青石岩砷矿 | GD4418232022002001 | 112.560000,24.417000 | 阳山县阳城镇青石岩砷矿生态修复 | 阳城镇人民政府 |
| 十九、潮州（下达任务4.73公顷，即70.95亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区鹏明石料场 | GD4451022022001001 | 116.607100,23.736700 | 潮州市湘桥区鹏明石料场2022年矿山治理复绿项目 | 潮州市湘桥区鹏明石料场 |
| 2 | 潮安区 | 潮安区宝盛石料场 | GD4451032022001001 | 116.571400,23.736100 | 潮安区宝盛石料场治理复绿1 | 潮安区宝盛石料场 |
| 3 |  | 潮安区宝盛石料场 | GD4451032022002001 | 116.572900,23.736100 | 潮安区宝盛石料场治理复绿2 | 潮安区宝盛石料场 |
| 4 |  | 潮安区宝盛石料场 | GD4451032022003001 | 116.575700,23.734800 | 潮安区宝盛石料场治理复绿3 | 潮安区宝盛石料场 |
| 5 |  | 潮安区宝盛石料场 | GD4451032022004001 | 116.576400,23.734700 | 潮安区宝盛石料场治理复绿4 | 潮安区宝盛石料场 |
| 6 |  | 潮安区宝盛石料场 | GD4451032022005001 | 116.576200,23.735000 | 潮安区宝盛石料场治理复绿5 | 潮安区宝盛石料场 |
| 7 | 饶平县 | 饶平县石亭山采石场有限公司 | GD4451222022001001 | 116.873611,23.887500 | 饶平县石亭山采石场2022年矿山治理复绿项目 | 饶平县石亭山采石场有限公司 |
| 8 |  | 饶平县粟坑石料场有限公司 | GD4451222022002001 | 117.048611,23.686944 | 饶平县粟坑石料场2022年矿山治理复绿项目 | 饶平县粟坑石料场有限公司 |
| 9 |  | 广东省饶平县樟溪笔架山采石场 | GD4451222022003001 | 116.785000,23.720000 | 广东省饶平县樟溪笔架山采石场2022年矿山治理复绿项目 | 广东省饶平县樟溪笔架山采石场 |
| 10 |  | 广东省饶平县钱东镇龙过凤山采石场 | GD4451222022004001 | 116.844444,23.673333 | 广东省饶平县钱东镇龙过凤山采石场2022年矿山治理复绿项目 | 广东省饶平县钱东镇龙过凤山采石场 |
| 11 |  | 饶平县北坑石料场有限公司 | GD4451222022005001 | 116.590000,23.430000 | 饶平县北坑石料场2022年矿山治理复绿项目 | 饶平县北坑石料场有限公司 |
| 12 |  | 饶平县利埔石场有限公司 | GD4451222022006001 | 116.853611,23.897222 | 饶平县利埔石场2022年矿山治理复绿项目 | 饶平县利埔石场有限公司 |
| 13 |  | 饶平县南岭石料场有限公司 | GD4451222022007001 | 116.993000,23.725600 | 饶平县南岭石料场2022年矿山治理复绿项目1 | 饶平县南岭石料场有限公司 |
| 14 |  | 饶平县南岭石料场有限公司 | GD4451222022008001 | 117.048600,23.725600 | 饶平县南岭石料场2022年矿山治理复绿项目2 | 饶平县南岭石料场有限公司 |
| 15 |  | 饶平县钱东镇径南石场有限公司 | GD4451222022009001 | 116.844167,23.649444 | 饶平县钱东镇径南石场2022年矿山治理复绿项目 | 饶平县钱东镇径南石场有限公司 |
| 16 |  | 广东省饶平县新安农场瓷土矿 | GD4451222022010001 | 116.803889,23.840833 | 广东省饶平县新安农场瓷土矿2022年矿山治理复绿项目 | 广东省饶平县新安农场瓷土矿场 |
| 二十、揭阳（下达任务6.60公顷，即99.00亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 揭西县 | 揭西县南山镇上垠采石场 | GD4452222022001001 | 115.986389,23.525000 | 2022年度揭西县南山镇上垠采石场治理复绿项目 | 揭西县上垠采石场有限公司 |
| 2 |  | 历史遗留矿山 | GD4452222022002001 | 116.051400,23.295000 | 2022年度揭西县塔头镇岐山坪村历史遗留矿山治理复绿项目 | 揭西县政府 |
| 3 | 普宁市 | 普宁市盛通碎石场有限公司大坝石碑山石场 | GD4452812022001001 | 116.221667,23.375833 | 2022年度普宁市盛通碎石场治理复绿项目 | 普宁市盛通碎石场有限公司 |
| 4 |  | 历史遗留矿山 | GD4452812022002001 | 116.190344,23.189953 | 2022年度普宁市大南山街道白马村历史遗留矿山治理复绿项目 | 普宁市人民政府 |
| 5 | 惠来县 | 广东省惠来金交椅采石场有限公司建筑用花岗岩矿 | GD4452242022001001 | 116.481111,23.089722 | 2022年度金交椅采石场有限公司建筑用花岗岩矿治理复绿项目 | 广东省惠来金交椅采石场有限公司 |
| 6 |  | 历史遗留矿山 | GD4452242022002001 | 116.441944,23.073611 | 2022年度揭阳市惠来县东陇镇历史遗留矿山治理复绿项目 | 惠来县人民政府 |
| 7 | 揭东区 | 揭阳市揭东区云路镇云宝碎石场 | GD4452032022001001 | 116.460288,23.632955 | 2022年度揭阳市揭东区云路镇云宝碎石场治理复绿项目 | 揭阳市揭东区云路镇云宝碎石场 |
| 8 |  | 揭东区惠盛石料有限公司 | GD4452032022002001 | 116.476150,23.623977 | 2022年度揭东区惠盛石料有限公司治理复绿项目 | 揭东区惠盛石料有限公司 |
| 9 |  | 揭阳市源盛矿业有限公司揭东区玉湖镇坪上长石矿 | GD4452032022003001 | 116.286583,23.760223 | 2022年度揭阳市源盛矿业有限公司揭东区玉湖镇坪上长石矿治理复绿项目 | 揭阳市源盛矿业有限公司揭东区玉湖镇坪上长石矿场 |
| 10 |  | 揭阳市源盛矿业有限公司揭东区玉湖镇坪上闪长岩矿 | GD4452032022004001 | 116.319049,23.770687 | 2022年度揭阳市源盛矿业有限公司揭东区玉湖镇坪上闪长岩矿治理复绿项目 | 揭阳市源盛矿业有限公司揭东区玉湖镇坪上闪长岩矿场 |
| 11 |  | 揭阳市联和投资有限公司玉窖镇东径采石场 | GD4452032022005001 | 116.496189,23.654061 | 2022年度揭阳市联和投资有限公司治理复绿项目 | 揭阳市联和投资有限公司玉窖镇东径采石场 |
| 二十一、云浮（下达任务7.74公顷，即116.10亩） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新兴县 | 新兴县里洞镇鹅石村委带头村遗留矿山 | GD4453212022001001 | 112.157158,22.423907 | 新兴县里洞镇鹅石村委带头村遗留矿山修复工程 | 新兴县自然资源局 |
| 2 | 罗定市 | 广东省罗定市新榕锰矿 | GD4453812022001001 | 111.440337,22.613339 | 广东省罗定市新榕锰矿矿山地质环境恢复治理工程 | 罗定市人民政府 |
| 3 | 郁南县 | 广东省云浮市郁南县历洞镇旺埇村委榃马村遗留矿山 | GD4453222022001001 | 111.674643,22.929490 | 广东省云浮市郁南县历洞镇旺埇村委榃马村历史遗留矿山复绿项目 | 郁南县自然资源局 |
| 4 |  | 广东省云浮市郁南县历洞镇旺埇村委榃马村遗留矿山 | GD4453222022001002 | 111.675000,22.930000 | 广东省云浮市郁南县历洞镇旺埇村委榃马村历史遗留矿山复绿项目 | 郁南县自然资源局 |
| 5 |  | 郁南县龙溪白云石矿场 | GD4453222022002001 | 111.725778,22.898743 | 郁南县龙溪白云石矿场复绿项目 | 郁南县龙溪白云石矿场 |
| 6 | 云安区 | 云浮市星华投资有限公司力丰石场 | GD4453032022001001 | 112.214329,23.074592 | 云浮市星华投资有限公司力丰石场年度治理复绿 | 云浮市星华投资有限公司 |
| 7 | 云安区 | 云安县富林镇马塘村长塘砖厂 | GD4453032022002001 | 111.871677,22.622110 | 云浮市云安区富林镇马塘村历史遗留矿山治理项目 | 云安区自然资源局 |
| 8 |  | 云安县富林镇马塘村长塘砖厂 | GD4453032022002002 | 111.872000,22.622700 | 云浮市云安区富林镇马塘村历史遗留矿山治理项目 | 云安区自然资源局 |
| 9 |  | 云安县富林镇马塘村长塘砖厂 | GD4453032022002003 | 111.871000,22.621700 | 云浮市云安区富林镇马塘村历史遗留矿山治理项目 | 云安区自然资源局 |
| 10 | 云城区 | 云浮市云城区思劳镇降坑村委潮坑村白泥场 | GD4453022022001001 | 112.262898,23.016318 | 云浮市云城区思劳镇降坑村委潮坑村白泥场地质环境恢复治理项目 | 云城区自然资源局 |
| 11 |  | 云浮市云城区思劳镇云初村委赤黎村白泥场 | GD4453022022002001 | 112.206793,22.961350 | 云浮市云城区思劳镇思劳镇云初村委赤黎村白泥场地质环境恢复治理项目 | 云城区自然资源局 |
| 全省总任务（240公顷，即3600亩） |  |  |  |  |  |  |

| - 附件3 矿山石场治理复绿进度月报表（2022年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 辖区 | 项目名称（含所在矿山名称或关闭前名称） | 责任单位 | 项目类型 | 计划完成指标（公顷） | 实际验收面积（公顷） | 完成率（100%） | 累计投入资金（万元） |  |  |  |  | 历史遗留矿山治理面积（公顷） | 矿山治理复绿面积/（其中石场治理复绿面积） | 项目进展情况（月报），遇到问题 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中央和省级财政 | 市县财政 | 矿山企业 | 其他 | 合计 |  |  |  |
| 1 | XX区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100/（80） |  |
| 2 | XX县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 90 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.各地市年度治理项目细分到各所辖县市区具体项目，需月更新项目进展情况；2.可结合实际情况增加治理项目；3.项目类型分：历史遗留矿山/有责任主体的废弃矿山/其他生产矿山（具体参照广东省历史遗留矿山核查技术规程）；4.历史遗留矿山治理，拟按照国家“十四五”历史遗留矿山修复预期目标任务要求，后续逐年分解到各地市，按要求落实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |